|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Funcionalidad** | **Días** |
| 1 | Tareas complementarias  ***Instalación y configuración del ambiente de desarrollo local y en heroku***  ***Servidor para envío de correos, diseño de bases de datos, investigación y pruebas.*** | 8 |
| 2 | Inicio de sesión  ***Pantalla de login (usuario y contraseña) que valida contra una tabla de Postgres en Heroku. Debe estar conectado a internet.*** | 3 |
|  | Olvidé mi contraseña  ***Botón donde se notifica al operador que se enviará un correo electrónico a la dirección de correo del operador, que tenga configurada. El correo contendrá un código numérico generado aleatoriamente. Ése código numérico se ingresará en la pantalla de olvidé mi contraseña. Si el código se ingresa correctamente, se pasa a una nueva pantalla donde se le pedirá al operador que ingrese la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Si no se producen errores, se redirige al operador al inicio de sesión normalmente.*** | 5 |
| 3 | Pantalla de selección de planta  ***En el caso que el operador esté asignado a más de una planta, deberá seleccionar una para continuar*** | 1 |
| 4 | Pantalla de Bienvenida  ***Muestra los datos básicos del operador y a que planta está asignado.***  ***En caso de estar asignado a más de una planta, se muestra la planta que eligió en la pantalla de selección de planta.*** | 1 |
| 5 | Menú general del operador ***pantalla donde se muestran los botones de Crear ticket, Ver tickets, Crear rutina, Ver rutinas.*** | 0,5 |
| 6 | Crear/Editar Rutinas  ***Se crean rutinas que pueden ser del tipo Diaria, semanal, mensual, trimestral. No está contemplado en este sprint el adjuntar imágenes.*** | 5 |
| 7 | Ver rutinas  ***Lista de las rutinas creadas por el operador.*** | 1,5 |
| 8 | Crear Ticket/Visualizar el Ticket creado  ***La pantalla contendrá campos no editables como en la Sección Información PTAR: Nombre de la PTAR, Fecha de apertura, Tipo de ticket y campos editables y obligatorios como en la Sección Observaciones: Asunto principal, Asunto secundario, Descripción, Tipo de agua, Motivo*** | 4 |
| 9 | Ver tickets  ***Lista de los tickets creados por el operador.*** | 2 |
|  |  | 31 |